**厦门三圈电池有限公司**

**锂电老化房车间及A05厕所改造项目**

**公开招标公告**

我司拟对锂电老化房车间及A05厕所进行改造，现对外进行公开招标，欢迎具备资质的单位报名投标。

一.投标资格

1.具备独立法人资格的单位。

2.两个（含两个）以上单位的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参加投标。

3.具备建筑工程施工资质

4.具备消防设施工程专业承包资质（不低于三级资质标准）

5.其他资质证明文件

二.招标书的获取

凡有意参加投标的单位，于2024年03月09日上午9点至03月15日上午12点，持有效营业执照复印件、授权委托书原件、委托人及受委托人身份证原件，复印件资料须加盖公司公章。在厦门三圈电池有限公司办公室（地址：厦门市集美区集美北大道519号）领取招标书或联系经办人洪晓东（电话：13600954875）从公司邮箱领取。

三.投标控制价及保证金

1.投标控制价：该项目报价以总价63万元（人民币大写：陆拾叁万元整，控制价为含税价）为最高限价，投标人高于该控制价的报价视为无效报价。

2.投标保证金形式：银行转账，投标保证金应从投标单位账户汇出。

3.投标保证金金额：人民币：12000元（大写：壹万贰仟元整）。

4.投标保证金：未中标单位于确认中标单位后5个工作日内全额退还至投标单位原汇出账户（不计利息）；中标单位投标保证金转为履约保证金，待项目验收合格后5个工作日内全额退还至投标单位原汇出账户（不计利息）。

5.账户名：厦门三圈电池有限公司

开户银行：中国建设银行厦门营业部

账号：35101535001050014213

四.项目内容及要求

1.项目内容：锂电老化房车间及A05厕所改造项目主要包含锂电老化房车间改造、锂电A05厕所改造及锂电消防改造工程三个工程项目（详见附件1《工程量清单-报价单》）。

2.项目工期：自招标人发布开工令之日起40个自然日。

3.锂电老化房车间改造：以附件1《工程量清单-报价单》要求的具体工程内容为准。

4.锂电A05厕所改造：由原来6个蹲位增加到总数16个蹲位，具体工程内容以附件1《工程量清单-报价单》为准。

5. 锂电消防改造工程：以附件1《工程量清单-报价单》要求的具体工程内容为准。

6.招标人可提供相关平面图纸。

五.投标人实地察看及报价

1.本次锂电老化房车间及A05厕所进行改造项目采用投标人现场查看。自行根据场地现状采用总价报价的方式进行投标。

2.查看现场时间：2024年03月09日上午9点至2024年03月13日上午12点。

3.投标人按市场行情如实填写报价，不得有串通报价，欺诈及恶意报价等行为，违规者取消此次投标资格。且5年内不得参与本公司招标竞标。

4.投标人应以实际所能提供税率进行报价。

5.报价方式：锂电老化房车间及A05厕所进行改造项目按招标人提供的报价单格式填报，盖章密封后送至或快递至厦门三圈电池有限公司办公室严琪薇，联系电话：15205962511

6.接收投标书截止时间：2024年03月15日上午12：00，过期视为自动放弃报价。

六.投标人递交的资料应包括：（均需加盖公章，一式两份）

1.投标报价书（附件1）；

2.投标人工商营业执照复印件；

3.法定代表人及授权代理人身份证复印件、授权委托书原件；

4.投标承诺书（附件2）；

5.建筑工程施工资质

6. 消防设施工程专业承包资质证书

7.其他投标证明文件。

七.开标时间及地点

1.开标时间：预计于2024年03月18日。

2.开标地点：厦门三圈电池有限公司会议室。

3.开标：由我司招标小组对投标人资质审核完毕后，现场开标。

4.中标要求：综合评标原则。

A: 商务评分标准(满分45分)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 评分标准 | 满分分值 |
| 1.施工团队 | 投标人拟投入本项目的工程负责人具有高级工程师职称的得10分，具有中级工程师职称的得5分，须提供有效证书复印件及近6个月（成立不满6个月自成立以来）社保缴交证明佐证，否则不得分。 | 10 |
| 2.业绩得分 | 根据投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似本工程改造的项目业绩进行评分：每提供1份业绩得5分，满分15分。投标人须提供该业绩项目采购合同文本的复印件（原件备查），否则不得分。 | 15 |
| 3.资质标准 | 投标人具备消防设施工程专业承包一级资质得5分，具备消防设施工程专业承包二级资质得3分，须提供相应证明文件，否则不得分。 | 5 |
| 4.项目工期 | 投标人在招标人要求的工程工期40个自然日基础上，每缩短1天得1分，满分5分，需提供相关承诺函，否则不得分。 | 5 |
| 5.保修期限 | 投标人提供的本工程保修期限在招标人要求的一年基础上，每增加两个月得1分，满分6分。 | 6 |
| 6.本地服务 | 投标人为本项目提供本地化售后服务，投标人可提供合作单位协议或者自身机构的营业执照证明，也可以提供在本地设立的项目部、办公室、办事处等机构证明，或者承诺中标后提供本地化服务保障并提供具体措施的得4分，否则不得分。 | 4 |

B:报价评分标准(满分55分)

以不含税价为评标标准。投标报价最低的投标人的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照公式：投标报价得分=55×基准价/投标人的投标报价。

八.执行

1.中标人凭中标通知书，原则上应在三个工作日内到招标方签订项目合同。

2.执行本工程项目所需要的安装及运输等由中标方自行负责。并在正式进场转运前与招标方签订施工安全责任协议书。

3.处理的现场由招标方指定，处理完投标人需把现场整理干净。

4. 工程结束并经招标人验收合格，中标人提交全部竣工结算资料送交招标人，招标人验收无异议，且收到中标人开具的总结算款全额的增值税专用发票后一次性付至总结算款的95 %。工程完工后，招标人留下总结算款的 5 %作为工程质量保修金（即尾款），自该维修工程竣工验收合格之日起，保修期内无施工质量（人为除外）问题，经中标人申请招标人一次性支付工程尾款。

5.本工程项目保修期至少为一年，自工程竣工验收合格之日起计算，在工程保修期内中标人在接到招标人维修通知后，48小时内必须到场进行维修并维修完毕（费用由招标人承担）。

九. 以下投标文件无效：

●提交时间超过截止日期，●没有按时支付竞标保证金，●投标报价高于设定限价，●无法提供本规则要求的合法证件，●投标人信息填写不清，●投标文件未签盖投标人印章的，●投标文件未按规定密封的，●其他不符合本规则要求的文件。

十.联系方式

办公室经办人：洪晓东 联系电话：13600954875

 厦门三圈电池有限公司

2024年03月08日